竞争性磋商文件

(全 册)

项目编号：ZJZC-233154-C

项目名称：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

浙江中创招投标有限公司

二〇二三年六月

目  录

第一部分  采购公告及竞争性磋商采购资料表	1

第二部分  竞争性磋商须知	7

第三部分  评定成交的标准	14

第四部分  采购内容及要求	16

第五部分  合同条款和格式	18

第六部分  附件（格式）	24

第七部分  采购人提供的工程量清单、图纸	44

第一部分  采购公告及竞争性磋商采购资料表

一、采购公告

浙江中创招投标有限公司受宁波职业技术学院委托，就宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程进行竞争性磋商采购，现公告邀请合格供应商参加采购活动。本项目非依法必招项目。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-233154-C

项目名称：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

预算金额（元）：937648.9

最高限价（元）：937648.9

采购需求：

标项名称:联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程，具体内容详见图纸及工程量清单。

质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格

安全要求：合格

工期：45日历天，且必须在2023年8月30日前完成竣工验收，交付使用。其中因天气原因，红叶石楠等绿化种植时间需在10月底之前完成，绿化未种植前需要做好种植土的平整，满足校方要求。

备注：/

合同履约期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：（1）具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；（2）拟派项目经理须具备市政工程注册建造师二级及以上资质，且具备有效的安全生产考核合格证（B证）。

三、获取采购文件

采购文件通过从采购代理机构购买的方式获取，未购买采购文件者的响应文件将被拒绝。

凡有意参加投标者，请于2023年06月12日至2023年06月19日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时至11时30分，下午14时至17时00分（北京时间，下同），在浙江中创招投标有限公司（地址：宁波市环城西路北段225号/真如中心15楼），持营业执照、资质证书复印件（加盖公章）、投标报名函等资料复印件一套，购买招标文件。

采购文件售价为每份500元人民币，售后不退。

四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点

提交磋商响应文件截止时间：2023年06月25日09:00（北京时间）

磋商地点：浙江中创招投标有限公司[宁波市环城西路北段225号/真如中心15楼1503室]

磋商时间：2023年06月25日09:00（北京时间）

磋商地点：浙江中创招投标有限公司[宁波市环城西路北段225号/真如中心15楼1503室]

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）参加投标的投标人应于投标前到“宁波政府采购网”上进行投标人注册并通过审核。（2）本次政府采购活动有关信息在“宁波政府采购网”上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标项的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的磋商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波职业技术学院

地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-86891262

2.采购代理机构信息

名称：浙江中创招投标有限公司

地址：宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼

传真：0574-87179089

项目联系人（询问）：张百军、王家兴、周俊辉、卢杭燕、张晓亮

项目联系方式（询问）：0574-87179087、0574-87179082

关于本次招标的费用均汇入以下帐户：

开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133）

户名：浙江中创招投标有限公司

账号：40030122000275085

二、磋商采购资料表

本部分各条款是关于本次竞争性磋商采购活动的具体说明和要求，如与第一部分有矛盾的，应以此为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 2.1 | 采购人：宁波职业技术学院 联系人：陈老师 电话：0574-86891262 联系地址：宁波经济技术开发区庐山东路388号 |
| 2.2 | 采购合同：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程合同 |
| 2.3 | 合格的供应商来源：国内 |
| 2.4 | 采购代理机构名称： 浙江中创招投标有限公司 |
| 报 价 和 货 币 |
| *2.5 | 磋商响应报价：本工程按工程量清单，以总价形式进行报价。 本工程预算价为937648.9元，最高限价为937648.9元，其中暂列金80000.00元，暂列金不做下浮。 超过最高限价的磋商响应将作无效响应处理。 |
| *2.6 | 报价货币：人民币 |
| 报 价 书 的 编 制 和 递 交 |
| *2.7 | 供应商资格要求：详见采购公告第三条 |
| *2.8 | 磋商保证金金额：/ |
| *2.9 | 磋商保证金形式：/ 磋商保证金递交截止时间：/ 缴纳信息：/ |
| *2.10 | 磋商响应文件的组成及要求： 见“竞争性磋商须知”第1.6条款 |
| 2.11 | 报价的价格构成： 报价方式：固定单价，可调总价，工程量按实结算。清单以外的变更项目需双方签证认可。 磋商报价应包括本项目所有采购内容的费用，改造内容详见工程量清单（因学校教学特殊性需对施工场地进行全封闭围挡，另外场地狭小加工场地和人员住宿办公等场所均需投标方自行考虑，且需要满足校方要求，上述涉及的费用均要包含在投标报价中，不额外增加）。凡影响磋商报价的所有相关费用应列入本次报价中。成交后，不得以不完全了解竞争性磋商采购文件、图纸、施工现场、周围环境、施工工序等情况为借口，而提出额外补偿或延长工期等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由成交商承担，采购方一律不予承担。 |
| *2.12 | 磋商有效期：90天 |
| *2.13 | 磋商响应文件数量要求，正本：1份、副本：3份、电子文本1份 |
| 2 .14 | 磋商响应文件递交至：浙江中创招投标有限公司（宁波市环城西路北段225号/真如中心15楼1502-B室） |
| 2.15 | 其他应注意的事项： 1.各供应商应在磋商响应文件递交截止时间之前提交磋商响应文件； 2.在磋商过程中，磋商小组有可能要求供应商出具由供应商代表签字的书面澄清，该澄清应视为磋商响应文件的组成部分，具有相应的法律效力； 3.关于备选方案的约定：不允许有备选方案的磋商响应。 |
| 商 务 条 款 |
| 2.16 | 工程质量保修金金额：无 |
| 2.17 | 工程质量保修金形式：无 |
| 2.18 | 工期要求：合同生效后45天（具体开工时间以开工报告为准），且必须在2023年8月30日前完成竣工验收，交付使用。其中因天气原因，红叶石楠等绿化种植时间需在10月底之前完成，绿化未种植前需要做好种植土的平整，满足校方要求。 |
| 2.23 | 付款方式：承包人进场后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款。项目竣工验收合格后在承包方提供完整的结算报告书及相关竣工资料并经相关单位确认验收合格后支付至合同价款的85%，审核结束后支付至审定价款的100%。 水电费为合同金额的3‰，合同签订后，成交人3个工作日内缴纳至采购人指定账户。 |
| 2.24 | 质保期(保修期)：2年 |
| 竞 争 性 磋 商 程 序 |
| 2.25 | 1.供应商在规定的截止时间之前提交磋商响应文件；供应商少于3家的，本次磋商采购程序依法终止。 2.竞争性磋商不进行公开唱价。磋商小组在开始磋商时间到后对供应商响应文件进行评审，判定其是否实质性响应磋商文件的要求； 3.未实质性响应磋商文件的供应商，磋商小组应当场告之，不再进入后续程序。磋商小组将与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商； 4.参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价（第二次报价），提交最后报价的供应商不得少于3家； 5.磋商小组按照评定成交的标准确定成交候选人； 6.采购人确定成交供应商； 7.采购人与成交供应商签订合同。 |
| 竞 争 性 磋 商 其 它 约 定 |
| 2.26 | 磋商小组在磋商过程中，可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购内容及要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认同意。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 |
| 授 予 合 同 |
| 2.27 | 按照磋商文件的规定、成交供应商的响应文件、成交通知书确定的规格、数量和金额签订合同。 |
| 2.28 | 验收：采购人自行验收 |
| 2.29 | 采购人不统一组织现场踏勘，请各供应商在磋商开始前自行前往项目现场。学校联系人：陈老师 电话：0574-86891262 |
| 服 务 费 |
| 2.30 | 1.本招标代理公司参照国家收费标准下浮20%向成交供应商收取磋商服务费，不足3000元按照3000元计。 2.成交供应商应在成交公告发布后，2个工作日内向本招标公司支付磋商服务费。 3.磋商服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.成交供应商如未按以上1条和2条规定办理，本招标代理公司有权从其磋商保证金中收取，并对不足部分进行追索。 5.磋商服务费汇入以下账号： 开户银行及账号： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 |

注意：1、 本表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对磋商文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

2、 本次采购项目信息发布媒体：

宁波政府采购网           www.nbzfcg.cn

第二部分  竞争性磋商须知

1.1  适用范围和定义

1.1.1 本竞争性磋商文件适用于本次磋商公告中所叙述项目的政府采购。

1.1.2 定义

采购人/招标人：宁波职业技术学院

采购代理机构：浙江中创招投标有限公司

供应商/投标人：参加本次采购活动的供方主体。

竞争性磋商小组/磋商小组：依法成立的负责本次竞争性磋商评审工作的评标委员会。

竞争性磋商文件/磋商文件/采购文件：采购人、采购代理机构或磋商小组制定的用于竞争性磋商采购活动的文件。

磋商响应文件/响应文件/投标文件：供应商应采购文件要求编制的响应性文件。

1.2  合格的供应商

1.2.1合格的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。具体要求见采购公告“供应商资格要求”。

1.3  磋商费用

1.3.1  无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商活动有关的全部费用。

1.4  磋商保证金（见前附表）

1.5  磋商有效期和磋商文件的澄清和修改

1.5.1磋商有效期从磋商响应文件递交截止时间之日起计算，磋商有效期要求见第二部分“磋商采购资料表”第2.12条款。

1.5.2 特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

1.5.3 供应商同意延长有效期的，不能修改磋商响应文件。

1.5.4在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，发布“更正公告”，并且以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，则不受5日的期限限制。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

1.5.5潜在供应商收到采购代理机构发出的磋商文件澄清或修改通知，或顺延提交首次响应文件截止时间通知后，应在通知单回执上明示收悉意见、盖上供应商单位公章，以书面形式回复采购代理机构。

1.6  磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由报价文件和资信商务技术文件组成。

1.6.1、报价文件

（1）报价函；

（2）报价一览表；

（3）分项清单报价表；

（4）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

1.6.2、资信商务技术文件

1.6.2.1、施工方案、保证施工质量的技术措施、保证安全文明施工及保证措施、保证工程工期的技术组织措施、后期服务承诺的技术组织措施。

1.6.2.2、资格审查文件

（2.1）供应商声明书（格式见附件）；

（2.2）供应商资格声明（格式见附件）；

（2.3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖供应商公章，要求见第六部分）；

（2.4）财务状况报告证明材料【要求提供上一年度财务报表复印件（复印件加盖公章）；若供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）】；

（2.5）依法缴纳税收的证明材料（要求提供开标之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）；

（2.6）依法缴纳社会保障资金的证明材料（要求提供社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件，开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）；

（2.7）具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料（原件）；

（2.8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供原件，格式见附件）；

（2.9）供应商特定资格要求提供的证明文件（提供证书复印件加盖供应商公章）；

（2.10）供应商认为需要的其它资信证明文件；

（2.11）商务条款响应表（格式见附件）；

（2.12）采购内容及要求响应书（格式见附件）；

（2.13）评分标准要求提供的各项评分内容（格式自拟）。

未尽事宜请各供应商根据第六部分的表格以及按评分细则制作响应文件

1.7.  磋商响应文件的编写、格式、签署及装订

1.7.1供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

1.7.2 磋商响应文件按本须知1.6条款要求编制，装订成册（成册后的响应文件不允许活页、订书针装订）。未按规定装订的响应文件，本采购代理公司不接受。磋商响应文件中需要加盖公章、法定代表人签字或授权代表人签字的应进行签署和盖章。

1.7.3 磋商响应文件语言：中文，当不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7.4 报价一览表应按格式完整填写，不得自行增减内容。

1.7.5 磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

1.7.6 磋商响应文件正本一份、副本三份、正本须打印或墨水填写，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交正本的复印件。若正本与副本不符，以正本为准。

1.7.7 磋商响应文件因模糊或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

1.8   磋商响应文件的密封、标记和递送

1.8.1 磋商响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或授权代表人签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“磋商响应文件”字样。采购代理机构不接受未按规定密封的磋商响应文件。

1.9   接收磋商响应文件截止时间

1.9.1 接收磋商响应文件截止时间见本采购文件第二部分“磋商采购资料表”2.14条款。供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构将拒收。

1.9.2 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容须法定代表人或授权代表人签字并在截止时间前密封提交。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在截止时间之后,供应商不得对其磋商响应文件进行补充、修改和撤回。

1.9.3 采购人因故需推迟接收磋商响应文件截止时间和开始磋商时间的，采购代理机构应提前以书面（含传真）的形式通知所有磋商文件收受人。供应商应在收到通知后立即用传真方式向采购代理机构回复。在这种情况下，采购代理机构和潜在供应商相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。

1.10 竞争性磋商小组

1.10.1竞争性磋商小组由3人以上单数组成。评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

1.10.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.10.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

1.11 竞争性磋商程序与评定成交的标准

1.11.1竞争性磋商程序见“磋商采购资料表”2.21条款。

1.11.2评定成交的标准见磋商文件第三部分“评定成交的标准”。

1.12  磋商响应文件的澄清

1.12.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清。供应商的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.12.2 磋商小组要求供应商澄清应当以书面形式作出。

1.12.3供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。书面澄清将作为响应文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

1.12.4供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。若供应商未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

1.13  成交结果通知

1.13.1 磋商小组将根据“评定成交的标准”确定的评标方法和原则，按照磋商结果排序，推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人按照磋商小组推荐的成交候选供应商名单排序，确定排序第一供应商为成交供应商。排序第一供应商如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定下一排序供应商为成交供应商，依此类推，直至排序第三供应商；采购人也可以重新组织采购。

1.13.2 采购人确认评审结果后，采购代理机构将在磋商文件载明的采购信息发布媒体上发布成交结果公告。

1.13.3 确定成交通知书发出后，若成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责

任，确定成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

1.13.4 供应商若对成交结果有异议，可在质疑有效期内向采购人或采购代理机构提出书面质疑，采购人将在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。

1.14 评审过程中无效磋商响应文件的认定：

1.14.1有下列情形之一的磋商响应文件被认定没有实质性响应磋商文件要求，为无效磋商响应文件：

- 超出最高限价的报价；

（2）资格证明文件未按照磋商文件要求提供或不全或虽提供但格式、签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（3）超出经营范围磋商响应的；

（4）磋商有效期不符合磋商文件要求的；

（5）磋商响应文件的组成或磋商响应文件数量不符合磋商文件要求的；

（6）磋商响应文件的签署与盖章等不符合磋商文件要求的；

（7）磋商文件标注有“*”号的条款为“实质性要求”条款，磋商响应文件对这些条款有负偏离的；未标注有“*”号的条款负偏离达到或超过磋商文件规定数量的；上述偏离的认定由磋商小组进行评议；

（8）“技术规格偏离表“或”商务条款偏离表“有缺项、漏项且磋商小组认定该缺项、漏项使得磋商响应文件没有对磋商文件的要求作出实质性响应的；

（9）磋商响应文件有包含价格调整要求的或有采购人不能接受的其他条件的；

（10）磋商小组经过审查，认定磋商响应文件虚假应标的；

（11）磋商小组经过审查，认定供应商低于成本报价竞标的；

（12）磋商响应文件有不符合国家法律、法规规定的。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。采购人、采购代理机构将于磋商截止时间前三天内通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其磋商响应将被认定为无效响应。

# 1.14.2 磋商程序的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构将终止竞争性磋商采购程序，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足三家。

1.15  签订合同

1.15.1 确定成交供应商在采购代理机构发出确定成交通知书之日起的30日内,应与采购人按照竞争性磋商文件和确定成交供应商的磋商响应文件的约定内容签订书面合同。否则按本须知第1.4条的规定处理。

1.15.2 竞争性磋商文件、确定成交供应商的磋商响应文件及磋商过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。确定成交供应商需向采购代理机构递交政府采购合同复印件，采购代理机构需要对政府采购合同复印件进行存档保管。

1.16  履约保证金保函（如有）

1.16.1确定成交供应商在签订合同时，应向买方提供履约保证金保函。（本采购文件“磋商采购资料表”2.16、2.17条若另有规定，则从其规定）。

1.16.2履约保证金保函的有效期至卖方完成合同规定的义务，采购人在交接验收文件上签字时止。

1.16.3确定成交供应商如不按本须知第1.16.1条的规定提交的，采购人有权按本须知第1.4.2条规定处理。

1.17 保密

1.17.1成交结果公告发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向供应商或其他无关的人员透露。

1.18 磋商服务费

1.18.1确定成交供应商应向采购代理机构支付磋商服务费。磋商服务费的收费依据及相关规定载明在本采购文件第二部分2.24条款。

1.19采购活动中有关中小企业的相关规定：无。

1.20.对供应商质疑的有关规定:

1.20.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

1.20.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交磋商响应文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

1.20.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

1.20.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

1.20.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

1.20.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

1.20.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

第三部分  评定成交的标准

1、本评定成交的标准是对 “竞争性磋商须知”中相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评定成交的标准为准。

2、评审期间，出现对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家时，本次采购活动终止。

●评定方法：综合评分法

1、每位评委独立逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

2、各评委的综合评分的算术平均值（算术平均值以四舍五入方法保留小数后1位）为最终评定结果得分，评定结果按照综合得分由高到低顺序对有效磋商响应供应商进行排序；

3、合格磋商响应供应商的评定得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合评定得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。

4、成交供应商推荐原则：按照磋商结果排序，确定排序第一的成交候选人为推荐成交供应商。推荐成交供应商如拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照磋商小组推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，依此类推；采购人也可以重新组织采购。

5、磋商小组会认为供应商的初始和最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

有下列情形之一的，将视为不合理报价作无效标处理：

（1）对于初始和最终报价低于最高限价85%的投标报价，供应商未在响应文件中提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表、类似货物进货单、进货发票、近1年内承担过项目的第三方结算审核报告。）；

（2）磋商小组半数以上人员认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且供应商未在1小时内向磋商小组提供报价合理性的书面说明材料（至少包括工程量清单综合单价工料分析表、措施项目清单综合单价工料分析表、类似货物进货单、进货发票、近1年内承担过项目的第三方结算审核报告。）；

（3）供应商虽然提供了书面说明材料，但材料内容不完整、或依据不充分、或磋商小组经分析认为其依据不合理。

6、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

评分标准（兼评委打分表）

# 项目编号：ZJZC-233154-C

| 磋商响应单位 分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信技术 商务分 70分 | 施工方案有针对性、全面性、合理性和先进性的情况（18分）：本项目的重点难点分析及相应专项施工方案，专项施工方案的科学合理性； 施工方案全面、合理、科学的得18-15分，较科学合理的得14.9-9分，方案一般的得8.9-0分。 |  |  |  |
|  | 保证施工质量的技术措施，由磋商小组根据供应商施工质量的技术措施进行综合评审（16分）：措施全面、严密的得16-12分；措施可行的得11.9-7分；措施一般的得6.9-0分。 |  |  |  |
|  | 保证安全文明施工及保证措施（11分）：安全、文明施工的保证措施科学、合理、到位的得11-7分，较完善合理的得6.9-4分；一般的得3.9-0分。 |  |  |  |
|  | 保证工程工期的技术组织措施（11分）：施工总进度计划安排完善合理，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划、人员管理安排等。科学合理的得11-7分，较完善合理的得6.9-4分；一般的得3.9-0分。 |  |  |  |
|  | 后期服务承诺的技术组织措施：包括服务标准，后期技术力量及保障措施（11分）；科学合理的得11-7分，较完善合理的得6.9-4分；一般的得3.9-0分。 |  |  |  |
|  | 项目经理相关经历（1.5分）：提供自2020年以来项目经理管理类似项目经历，每提供1个得0.5分，最高1.5分。 （须提供中标通知书或合同等相关证明，加盖业主公章，没有提供不得分） |  |  |  |
|  | 同类项目的业绩（1.5分）：供应商提供自2020年以来已完成或已签合同的同类工程项目业绩，每提供1个合同得0.5分，最高得1.5分。（须提供合同复印件加盖供应商公章，没有提供不得分） |  |  |  |
| 价格分 30 分 | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格（第二次报价） 参与评审的价格=磋商报价（第二次报价） 磋商报价得分=(磋商基准价/参与评审的价格)×30 磋商报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：技术参数中标有“*”条款为主要技术参数，任何偏离将导致无效响应。

打分说明：磋商小组根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

# 磋商小组签名：                                             时间：
第四部分  采购内容及要求

一、工程概况：

1、工程名称：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程；

2、工程地点：宁波职业技术学院（宁波经济技术开发区庐山东路388号）。

二、具体内容要求：

本项目为联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

其它详细内容见工程量清单及图纸（另册提供）

三、主要材料备选品牌一览表：无。

第五部分  合同条款和格式

（本合同仅供参考，以实际签订为准）

发包人： 宁波职业技术学院

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等﹑自愿﹑公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程项目

1.1工程名称：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

1.2工程地点：该工程位于宁波职业技术学院校区内

1.3工程范围及内容：宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

1.4签约合同价：       （¥        元）（含税价）。

1.5承包方式：承包人以包工包料方式，实行工程总承包。承包人不得以任何借口对单位工程或分部分项工程进行转包或分包，一经发现，发包人有权发出停工指令，并扣工程签约合同价的5%作为违约金，同时单方终止合同，由此造成的一切损失由承包人负责。

2.施工准备

2.1发包人

2.1.1开工前，应做好施工说明书或图纸的编制与审核，认真完成项目前期论证工作。负责做好接通施工现场总的施工用电、用水的需要；

2.1.2组织有关部门参加施工交底会议，要求承包人做好交底会议纪要。

2.2承包人

2.2.1负责施工区域的道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作；

2.2.2组织施工管理人员和材料、施工机械进场，合理确定场地布置图，并报发包人同意；

2.2.3承包人应在开工前七天内依据投标文件将施工组织设计和工程进度计划交发包人，发包人在七日历天内予以审核或提出修改意见，逾期没有批复，可视为方案和计划已被批准；

2.2.4①施工期间水、电费按合同金额的3‰缴纳。在工程进度款支付申请前提供水电费支付凭证，承包人未按约支付水、电费用的，发包人有权在支付工程款中直接予以扣减。此外，承包人负责做好施工期间临时供水、供电的安全使用工作。

②通往指定区域的通道、场地内临时及出入通道的养护及相关费用由承包人负责，工程施工期间及完工前承包人须对施工造成的原有道路、排水设施等损坏的进行修缮，恢复其原有的使用功能，并自行承担相关费用。

③承包人应充分考虑与其它参建单位的协调、配合等工作，并对施工区域内的施工人员及施工人员以外的第三人的人身、财产安全尽到保护义务，发生人身、财产损害的，由承包人承担赔偿责任。

3.工程期限

3.1工期： 45日历天且必须在2023年8月30日前完成竣工验收，交付使用。因天气原因，红叶石楠等绿化种植时间需在10月底之前完成，绿化未种植前需要做好种植土的平整，满足校方要求；在具备开工条件时承包人应向发包人递交开工报告。本合同中规定按天计算时间，开始当天不计入，从次日开始计算，竣工当天计入。

3.2在施工期间，发包人认为承包人现有力量明显不能满足质量和进度要求时，有权要求承包人调整、充实施工力量，承包人必须无条件接受，否则发包人有权发出停工指令，直至终止合同，由此造成的损失均由承包人承担。

3.3如遇下列情况，经发包人现场代表签证后，工期相应顺延：

3.3.1重大设计变更、设计方案改变而影响关键节点的进度；

3.3.2施工中，因发包人对技术联系签证不及时等非承包人的原因而影响正常施工；

3.3.3不可抗力因素延误工期。

3.4工程竣工后，承包人需要在3日历天内做好剩余物资、建施设备、临时设施等清退工作，超期按每天签约合同价的千分之一支付违约金。建筑垃圾处理需按照《宁波市建筑垃圾管理办法》执行，若承包人随意倾倒被发包人发现，发包人有权停止支付工程款直至承包人清理完随意倾倒的垃圾，同时发包人保留向有关政府部门检举的权利。

4.工程质量

4.1本工程根据国家相关质量验收标准、建设工程质量管理条例（国务院令279号）、宁波市有关建设工程质量管理规定等（各质量标准存在不一致的，以较高的为准），由发包人组织有关专家或第三方对该工程进行验收评定。

4.2承包人必须严格按照相关法律法规、制度、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包人派驻代表的监管。

4.3本工程质量要求为按国家和行业施工验收规范一次性验收合格。如工程质量未达到上述合格要求的，应扣除承包人签约合同价的0.5%，还应赔偿发包人由此造成的全部经济损失。

4.4承包人在施工过程中必须遵守下列规定：

4.4.1主要原材料、构配件必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

4.4.2如有材料改变或代用，应经发包人派驻代表签证同意后，方可用于工程；

4.4.3隐蔽工程的验收：承包人应提前24小时以书面形式通知发包人。经发包人代表检查验收签章后，方可进行下一道工序；

4.4.4承包人应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量评定，并及时将单位工程质量评定结果报送发包人核实签证，由发包人组织检查验收；

4.4.5承包人应在工程验收前整理好验收资料，连同竣工报告一起提交发包人，发包人在收到以上资料并经审核确认无误后，将组织竣工验收，否则不予验收；

4.4.6项目未经验收，发包人不得使用，如特殊情况，须双方协商，并办妥相关手续；

4.4.7承包人延误工期，发包人按每天1000元的标准对其进行扣罚，扣罚限额为签约合同价的0.5%。工期延误超过30天的，发包人有权单方解除合同并要求承包人承担签约合同价的50％作为违约金，违约金不足以弥补发包人因此遭受的损失的，承包人还应承担赔偿责任；

4.4.8承包人必须做好安全施工、文明施工，同时遵守学校安全保卫部门有关规定，及时办理相关手续，若因承包人未能履行前述义务导致发包人或第三方遭受任何损失的，承包人应当承担全部赔偿责任。且一经发现承包人未履行安全文明施工义务的，发包人有权对其扣罚签约合同价的0.2%作为违约金；

4.4.9项目经理及主要施工管理人员未履行到现场承诺的，承包人将被扣罚签约合同价的0.6%，发包人有权要求更换项目经理或者管理人员，继任项目经理或者管理人员的资质不得低于前任，且应事先取得发包人的书面批准认可。如不改正，发包人有权解除合同并要求承包人赔偿由此遭受的全部损失；

4.4.10未履行机械设备到场承诺，扣签约合同价的0.2%作为违约金；

4.4.11因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，由此造成和各项损失均由承包人承担；

4.4.12因承包人违约，发包人解除合同的，承包人须在10日内撤出施工现场的所有机械、材料、人员，并向发包人移交施工资料。承包人未按约定撤出施工现场的，发包人有权将机械、材料清理出施工现场，由此产生的费用、造成的损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款；

4.4.13前述违约金从当期的工程款中直接扣除。

4.5工程变更

4.5.1开工前由发包人签署的施工说明书或图纸及组织会审作出的施工纪要，作为施工的有效依据，承包人不得擅自修改。

4.5.2施工中如发现技术交底有错误或不合理的地方，承包人及时以书面形式通知发包人，发包人应及时会同有关单位研究修改意见，承包人应按修改或变更的文件进行施工。

5.合同价款与支付

5.1合同价及调整

5.1.1 本合同价采用 固定单价 方式确定，除下款规定可调外，施工图范围内造价由承包人一次性包干(施工图中不明确的，以双方确认的工程量清单为准)，施工完成后需满足发包人对于工程的使用要求。

5.1.2 在合同期内发生下列4条情况，合同价格可以调整：

（1）设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目；

（2）暂定材料或暂估价调整方法；

（3）措施费调整方法；

（4）双方约定合同价的其他调整因素。

5.1.3调整费用按以下方法确定：

5.1.3.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的工程项目

5.1.3.1.1设计变更、现场签证及工程内容取消引起的分部分项工程量清单项目工程数量的增减，除下列情况外执行合同原有的价格（合同原有的价格指承包人投标时的综合单价，下同）：

合同金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价应予调整。

5.1.3.1.2设计变更及现场签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

合同中有相同或类似工程项目单价的，按照合同中相同或类似项目的单价计算确定（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格最低的单价为准）；

合同中既没有相同也没有类似工程项目单价的，由承包人根据变更资料、计量规则、计价办法、投标文件或施工合同价格单价分析表中的工料机单价和各项取费标准并按中标浮动率         计算，提出变更工程的单价，经发包人审定后执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

合同中没有类似工程项目单价的，但又不能套用浙江省2018版工程预算定额确定综合单价的，则由承包人根据市场价格进行组价，并按中标浮动率   计算，将该组价上报，经发包人审定后作执行，最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.1.3本合同计价依据：

①计价依据：按《宁波建设工程造价信息》综合版（2023年04月刊）中北仑区的价格，北仑区中缺项的材料单价依次参照同期宁波市区、《浙江造价信息》（2023年04月刊）、园林苗木信息价按《宁波建设工程造价信息》2023年03月刊园林苗木版，无信息价材料参照市场价取定，上述材料价均为除税价。

②人工工日价格：按《宁波建设工程造价信息》综合版（2023年04月刊）中的价格。

③取费标准：（1）、企业管理费费率：绿化改造工程、景观工程按照园林绿化及景观工程中值计取；给水、电气工程按市政安装工程弹性区间中值计取；利润费率按相应专业弹性区间中值计取。（2）、施工组织措施费：绿化改造工程、景观工程按照园林绿化及景观工程弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”弹性区间费率中值计取；计取二次搬运费、冬雨季施工增加费，不计取提前竣工增加费、标化工地增加费、行人行车干扰增加费。（3）、规费：按相应专业工程乘0.3系数计取。（4）、税金：《关于增值税调整后浙江省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件规定按9%计取。

5.1.3.2暂定材料或暂估价调整方法

5.1.3.2.1暂定材料、设备价格按发包人签证的价格结算，并下浮    。暂定材料设备价格结算时调整方法：每项暂定材料设备价格调整金额=[发包人签证的材料设备价格×（1-   ）－暂定价]×单位定额用量×经发包人确认的工程量，并按规定计取相应税金。暂定材料、设备价格最终以发包人或其委托的造价咨询单位审定价格为准。

5.1.3.2.2专业工程暂估价调整方法

按第5.1.3.1.2执行。

5.1.3.3本项目的措施费按施工图（含工程量清单）范围中的内容一次性包干，因设计变更、现场签证等一切原因而引起的技术措施费按实调整，施工组织措施费一律不作调整。

5.1.3.4双方约定合同价的其他调整因素：属于不可抗力因素造成承包人的直接损失，按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款精神办理，发包人将根据实际情况给予一定的工期顺延，但费用不予补偿。但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，工期不得顺延，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担。

5.1.3.5通过采购方式确定的价格，经发包人确认后不下浮。

5.2工程款(进度款)支付

承包人进场后7个工作日内，发包人支付签约合同价的40%作为工程预付款。项目竣工验收合格且在承包方提供完整的结算报告书及相关竣工资料并经相关单位确认验收合格后支付至合同价款的85%，审核结束后支付至审定价款的100%。水电费为合同金额的3‰，合同签订后，成交人3个工作日内缴纳至采购人指定账户。

6.竣工验收与结算

承包人提供竣工资料的约定：工程具备竣工初验收条件时，承包人应向发包人提供完整的竣工资料3套，发包人在收到竣工验收报告并审核合格后10个日历天内组织有关单位进行竣工验收。承包人在工程竣工验收合格后30个日历天内，将真实完整的竣工结算资料（含电子光盘CAD竣工图）一式三份送交发包人。发包人或其委托的造价咨询单位对承包人递交的竣工结算资料进行结算审核。

7.工程质量保修范围和内容

7.1承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

7.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为2年：

7.2.3在保修期内的维修项目经维修后仍存在质量问题,其保修期限应从维修之日重新计算。

7.2.4承包人应在接到发包人维修通知时起24小时内完成修理，逾期发包人可自行委托第三方维修，由此产生的一切费用由承包人承担。

8.其他

8.1合同份数

双方约定合同共  6  份，其中发包人  4  份，承包人  2 份，经双方签章并签字之日起生效。

8.2争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：由双方当事人协商解决，协商解决不成的按第（1）种方式解决，不能解决的约定以第（2）种方式解决:

（1）请上级主管部门调解；

（2）依法向项目工程所在地人民法院提起诉讼。

8.3补充条款

本合同如施行监理制，未尽事宜由双方友好协商解决，签订本合同补充协议。

| 发包人（全称）： （公章） | 承包人（全称）： （公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代表人： | 法定代表人或委托代表人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 | 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 年 月 日 |

第六部分  附件（格式）

成册后的响应文件不允许活页、订书针装订。未按规定装订的响应文件，本采购代理公司不接受。

正/副本

# 宁波职业技术学院联盟大厦北边及教学楼5#、6#间人行道改造工程

项目编号：ZJZC-233154-C

子包：

## 磋商响应文件

## 供应商单位（盖章）：____________________________

## 法定代表人或其委托代理人（签字）_____________

## 磋商响应日期：
附件一

报 价 函

致（采购代理机构）                   ：

（供应商全称）             授权     （全权代表姓名、职务）        为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （竞争性磋商编号、磋商项目名称）      竞争性磋商活动，代表本公司处理磋商采购活动中的一切事宜，为对     （产品名称）              进行报价，在此：

- 提供 “竞争性磋商文件”规定的全部响应文件：

- 磋商响应文件正本1份，副本3份，电子文档1份；

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）报价工程总价为（大写）：                   元人民币。

本报价已经包含了经营应纳的税金及竞争性磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在报价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本磋商响应文件自接受磋商响应文件截止之日起       天内有效。

（3） 我们已详细审查全部竞争性磋商文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

（4） 保证遵守竞争性磋商文件有关条款规定。

- 保证在被确定为成交供应商后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务，并保证按照竞争性磋商文件的规定支付中介服务费。如未按规定签署合同，愿凭采购人开出的违约通知，按预算金额的2%交纳违约金。

- 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

- 完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳成交服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

- 我们郑重声明：本磋商响应文件提供的情况和文件完全是真实的，我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本竞争性磋商采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供 应 商 单 位  （盖章）：                被授权代表人（签字）：

日      期：     年   月   日。

附件二

报价一览表（第一次/第二次）

项目名称：                       竞争性磋商采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 工期 | 磋商响应报价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | 磋商响应报价（大写） |  |
| 报价声明 |  |

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：
附件三-1

## 分项清单报价表

项目名称：                       竞争性磋商采购编号：

说明： 1）供应商在磋商响应时应按照工程量清单编制详细的报价表。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件三-2

主要材料承诺表

| 序号 | 工程材料名称 | 供应商承诺所选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日            期：
附件四

营业执照

有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）

附件五

财务状况报告证明材料

提供上一年度财务报表复印件（复印件加盖公章）；若磋商响应供应商新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件（复印件加盖公章）

附件六

依法缴纳税收的证明材料

要求提供磋商开始之日前六个月内任意一个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税

附件七

依法缴纳社会保障资金的证明材料

提供社保部门出具的单位参加社会保险的证明文件：开标之日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金

附件八

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的证明材料

（格式自拟）
附件九-1

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：                 年                  月           日

经营期限：

姓名：               性别：                  年龄：           职务：

系                       (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

供应商：              (盖单位章)

年             月             日

附上身份证复印件

附件九-2

法定代表人授权书

致 （采购代理机构）               ：

（供应商全称）      法定代表人  （姓名、职务）         授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （竞争性磋商采购编号）、 (项目名称)                      项目的竞争性磋商采购活动，代表本公司处理竞争性磋商采购活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。

法 定 代 表 人（签字）：

供应商单位全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附上身份证复印件

附件十

供应商特定资格要求

（提供证书复印件加盖供应商公章）
附件十一

供应商声明书

致（采购代理公司）                   ：

（供应商全称）       参加贵方组织的          （竞争性磋商编号、采购项目名称）      竞争性磋商活动，特声明如下:

1、本供应商的经营项目及范围能满足采购人的要求，并对提供的资质等级副本、营业执照副本、授权委托书及磋商响应文件其他内容的真实性负责。

2、本供应商具有承担采购项目的供应能力，没有国家、地方或行业、部门市场禁入的情况。

3、本供应商对本项目所提供的服务承担全部的法律责任，如不能满足磋商响应文件中的承诺，本供应商愿意向采购人及采购代理公司支付违约金。

4、本供应商承诺报价不高于本企业承受能力。

5、本供应商在本项目的磋商响应过程中，保证具有独立、诚信、公正的立场，绝无串标、围标等现象发生。

6、本供应商未向采购人及采购代理公司及其员工或第三人，支付任何酬金或其它以便促成供应商成交的任何情形发生。

7、本供应商声明:本声明书和各项内容均属实，如经采购人及采购代理公司查实，发现有不属实的情况，采购人及采购代理公司可视其情况终止本供应商的磋商响应资格，并没收磋商保证金。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

附件十二

供应商资格声明

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 单位组建时间 |  |
| 注册资本 |  | 单位固定资产总额 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 基本账户开户银行 |  | 基本账户银行账号 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |
| 单位人员状况 | 单位总人数 人； 其中， 高级称职 人 中级职称 人 初级职称 人 …… | 资质等级 |  |
|  |  | 近 年业绩 （需附上合同复印件） |  |

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：
附件十三

无重大违法记录声明

本单位在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日             期：

（填写说明：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 ）

附件十四

商务条款响应表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务要求条款 | 磋商响应文件的响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、请根据“第二部分 二、磋商采购资料表 商务条款”内容对应填写。缺项、漏项的将可能被认定为无效投标。

2、偏离说明栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 偏离的认定由磋商小组进行评议。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：
附件十五

采购内容及要求响应书

项目名称：                                                        项目编号：

按照第四部分“采购内容及要求”中的内容，供应商根据自己的情况进行响应，以文本形式编制“响应书”。

供 应 商 （盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

评分标准要求提供的各项评分内容

（格式自拟）

# 第七部分  采购人提供的工程量清单、图纸

（另附）